林木大市场南地块项目劳务发包

发 包 文 件

项目编号：XYGC-20221021-1

发    包  人：安徽兴叶工程建设有限公司

发 布 日  期：2022年10月21日

目   录

第一章  发包公告

（1） 发包公告；

第二章  承包须知

（2） 承包须知；

第三章 承包文件格式

- （1）承包文件封面；

- （2）法定代表人授权委托书及身份证明；

- （3）参与谈判承诺函；

- （4）报价文件；

- （5）其他材料；

第四章 合同

合同

- 发包公告

一、项目概况

1、项目编号：XYGC-20221021-1

2、项目名称：林木大市场南地块项目劳务发包

3、建设地点：叶集区

4、建设单位：安徽兴叶工程建设有限公司

5、建设内容：本项目主要包含场地内土方平整，并将所有弃土运至发包人指定位置平整，运距约8km。

6、资金来源：自筹资金

二、项目发包范围

1、本项目发包范围为林木大市场南地块，并将所有弃土必须无条件运至发包人指定位置进行平整。

三、项目预算价

预算总价：3600000元；预算单价：19元/立方；预算单价即本项目最高限定单价。

注：此发包价为含税价。工程结算以本工程审定核准合格工程量为结算依据，供应商结算时需提供增值税发票。

四、工程价款支付方式

付款方式：本项目无预付款，执行兴叶工程大合同。竣工验收合格按合同价的50%支付；结算审计定案满一年后付至审计价的100%。

五、工程质量及工期要求

1、质量要求：本工程质量必须符合工程施工要求并达到国家现行相关工程验收规范合格标准。

2、土方作业及运输必须符合环保工作要求；所有弃土必须无条件运至发包人指定位置进行平整。

3、工期要求：20日历天。

六、工程承包方式

本项目实行劳务发包，本项目不得转包和违法分包。

七、参与企业及拟派项目经理（建造师）资质条件及相关要求

1、根据相关文件规定，经发包人研究决定,参与本项目谈判的承包人应是发包人安徽兴叶工程建设有限公司劳务分包企业库库内评审为土方类别的企业，且具有独立法人资格。

2、承包人诚信要求：承包人、项目负责人及项目班子成员不得为失信被执行人。

3、承包项目成员不得是在编公务员和未经在编单位批准离岗的事业单位工作人员。

- 报价方式

参与企业以单价形式报价，大于或等于最高限定单价的报价为无效报价。

九、信息发布，谈判时间、地点，报价文件递交方式

1、发包信息通过安徽皖西国有投资控股集团公司网站（http://www.ahwxgt.com/）等媒体上进行公开发布。

2、信息发布时间：2022年10月21日；

3、参与谈判报名截止时间及谈判时间：2022年10月24日9点00分（北京时间）；

4、报价文件递交及谈判地点：安徽兴叶工程建设有限公司会议室；

5、报价文件递交方式：参与企业须将报价文件（见文件格式要求）用密封袋密封，且在密封口处加盖公章，并于谈判时间截止前提交至指定谈判地点。否则，报价文件不予接收。

十、成交原则

由发包人按照承包人签到顺序开启有效参与企业报价，报价完成后确定单价最低的参与企业作为本项目成交人（承包人），若出现两家及以上企业报价相同的，则报价相同的企业转为多轮现场报价，多轮报价时，所填报价须低于前一轮报价。直至确定成交人（承包人）。

十一、现场踏勘及发包答疑

1、现场踏勘：参与企业应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘，以便获取有关编制项目实施方案和签署工程建设合同所涉及施工现场的一切资料。成交企业在签订合同和施工过程中，不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求，现场踏勘的相关费用由各参与企业自行承担。

2、发包答疑：参与企业若对本项目发包有任何疑问，应以书面形式向发包人或代理机构提出。提出疑问截止时间为发包公告上传之日起2日内，发包人集中统一答疑时间为发包公告上传之日起3日内。

答疑联系人：潘先生(发包人联系人),    联系电话: 18656998691

十二、参与须知

1、本项目发包文件（含发包清单、答疑澄清文件等）均由参与企业从公告发布网站上免费下载。

2、参与企业应当按照本项目发包文件规定的时间和地点到达谈判地点，企业授权委托代理人必须参加发包会议。携带授权委托代理人本人有效的居民身份证和授权委托书原件，同时携带参与谈判承诺函（见文件格式要求）原件。凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或承诺函不符合要求或未出席发包会议者，参与谈判资格无效；现场记录并存档备查。

十三、承包须知

附后

十四、注意事项及相关要求

1、参与谈判的承包人应是发包人安徽兴叶工程建设有限公司劳务分包企业库库内评审为土方类别的企业。否则，参与谈判资格无效。

2、本项目采用固定单价形式，成交后其成交单价不予调整。

发包单位：安徽兴叶工程建设有限公司

2022年10月21日

第二章

林木大市场南地块项目劳务发包

谈判承包须知

参与企业在参与前须仔细阅读本须知全部内容，一经参与，即视为完全理解并认可本须知全部内容，且承担相关法律责任。

一、成交结果公示

通过公告发布网站等媒体上进行公开发布。

二、签订合同时限及要求

１、承包人领取成交通知书后，应在7日内与发包人签订施工合同。

２、承包人无正当理由拒签合同的，取消其成交资格，对其不良行为予以曝光，按照有关规定进行处理，并记入不良信用档案。

３、承包人不诚信履行合同的，除扣除保证金外，还按照有关规定给以处理，给发包人造成损失的，予以依法赔偿，情节严重的，将按照有关法律法规规定予以处罚。

4、具体要求详见合同。

第二章  承包文件格式

承包文件

备案编号：

承包人（盖公章）：

法定代表人或其委托人（签字或盖章）：

日  期：

法定代表人授权委托书（格式）

委托单位：             地    址：              法定代表人：

受托人姓名：           性    别：              所在单位：

职务：                 身份证号：              现    住：

兹委托受托人                代表我单位参加            谈判发包，并授权其全权办理以下事宜：

参加谈判活动；确定报价；签订与工程事宜有关的合同；负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；受托人在办理上述事宜过程中以自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。

受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位  （公章）：

法定代表人（签字）：

受 托 人  （签字）：

年     月     日

法定代表人身份证复印件

此处贴法人代表身份证正面

此处贴法人代表身份证背面

法定代表人手机号码：                             ；

法定代表人办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印件必须清晰。

代理人（被授权人）身份证复印件

此处贴代理人（被授权人）身份证正面

此处贴代理人（被授权人）身份证背面

代理人（被授权人）手机号码：                             ；

代理人（被授权人）办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印件必须清晰。

林木大市场南地块项目劳务发包

参与谈判承诺函

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包单位 |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |
| 工 期 |  |  | 质量标准 |  |
| 工程价款支付方式:与发包文件一致。 |  |  |  |  |
| 我方已仔细研究了本项目发包文件的全部内容（含发包清单等），项目成交后，将按照发包文件的要求，严格按照规范规定的标准进行施工，工期和质量达到发包文件的要求，不转包、不违法分包。履约过程中若出现未将土方转运至发包方指定位置的情形，每发生一次，自愿接受发包方给与合同价2%的经济处罚，上不封顶。并承诺以上信息真实有效，否则自愿接受处罚。 |  |  |  |  |
| 我方在此声明：我单位、项目负责人及项目班子成员不得为失信被执行人；我方成员不是在编公务员和未经在编单位批准离岗的事业单位工作人员； |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |
| 上述是我单位承诺的全部内容，若有弄虚作假，并承诺愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 参与企业（盖章）： 参与企业法定代表人（签名）： 日 期： |  |  |  |  |

报价文件

| 项目编号及项目名称 | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 单价 | 小写： 元/立方 大写： 元/立方 注：1、保留一位（含）以内小数；如有不一致，以大写为准； - 最终结算按实际开挖土方量*单价结算； |
| 工期 |  |
| 建设地点 |  |
| 付款方式 |  |
| 其他声明（如有） |  |

参与企业名称（盖章）：

参与企业法定代表人或授权代表(签字)：

日期：

注：1、多轮报价时，所填报价须低于前一轮报价；

2、供应商须另行多准备几份签字盖章的空白报价文件用于现场多伦报价。

其他材料

第四章   合同

合同格式

（本合同供参考，甲乙双方可自行协商拟定）

第一部分　协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本目标管理责任书。

1.1分项工程概况

工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1.2分项工程承包范围

承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1.3分项工程工期

开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

分项工程工期总日历天数    天。

1.4质量标准

工程质量标准：合格

1.5分项工程价款组成

1.5.1 合同总价：（大写）：     （人民币）；小写        元（人民币）。

1.5.2 综合单价：

1.5.2.1 包含直接工程费、管理费、利润、税金等所有相关费用。

1.6 费用的结算和支付

1.6.1 工程完成后，结算工程量与结算价格严格按招标量价进行控制，结算与招标不一致的附修改变更说明，否则不予结算。

1.6.2具体付款方式：本项目无预付款；                                    。

1.6.3保修期内，如乙方服务跟不上，甲方可另行安排施工单位，费用从保修费中1.5倍扣除。

第二部分　专用条款

2.1工程工期

2.1.1 乙方无条件服从并完成甲方总工期及分层节点工期要求；

2.1.2 为了确保工程工期顺利完成，乙方必须保证有足够的作业人员和机械设备。

2.1.3 因乙方原因造成的工期延误不能完成，每拖延一天罚款 5000 元,费用从总价中扣除，给项目造成不良影响的由甲方认定并通知乙方无条件给予清退出场，甲方有权更换新的施工单位。

2.2工程质量

2.2.1质量标准应符合国家、地区质量验收标准。达到双方协议约定的质量标准，因承包方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方将承担由此造成各项经济损失，同时罚总价的  3 ％。

2.2.2 现场回填前，其采用的回填材料必须征得甲方现场代表的书面认可，甲方有权随时对材料进行随时抽查，对于不符合要求的一律不得进入现场。

2.2.3回填土质量经招标单位现场进行验收、符合要求签字后，可以结算工程款。达不到规定质量要求的，除返工外，另外以10000 元的罚款，在工程款中扣除，直至符合要求后方可进行工程款结算。

2.3 其他

2.3.1 施工现场乙方施工人员，应服从甲方指挥，职工生活设施需经同意，服从甲方统一安排，施工场地做到工完场清。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

2.3.2 乙方严格按本工程标准化、文明现场和甲方单位要求组织工程施工，确保安全文明达标工地。布置、操作过程不符要求，招标单位有权要求乙方停工整改及承担法律责任，耽误工期不予顺延。

2.3.3乙方负责处理好与工地周边群众的关系，文明施工，协调处理好与周边居民及相关单位、部门之间的关系，并承担一切不良后果，由此产生的费用由乙方自理。

2.3.4	乙方自行解决施工期间的道路问题，并承担相应费用，位承担施工过程中的一切安全事故的责任及连带的法律责任。

2.3.5  施工中应按甲方要求控制基坑开挖深度，若超挖造成基础处理，乙方承担由此发生的一切费用。

2.3.6  乙方应保证配备的机械数量能够满足现场技术及工期的要求，并保证机械运行情况良好，符合有关环卫、市容、车管、交通等部门要求。

2.3.7  乙方必须服从业主、监理单位和项目部管理人员的现场管理，遵守业主的各项管理制度，否则视为乙方单方违约，并由乙方承担违约责任。

2.3.8 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

2.3.9 应注意对甲方及其它已完工产品的保护，如造成甲方及其它产品的损坏，承包人应予以修复，或赔偿，并不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。

第三部分　通用条款

3.1  双方权利和义务

3.1.1甲方责任：

3.1.1.1开工前一周，向乙方提供确认的施工图纸，负责组织图纸会审，提供施工过程中技术交底及有关方面的技术参数。

3.1.1.2配合乙方单位做好劳务人员进场施工前技术质量安全等相关规定交底工作。

3.1.1.3督促乙方全面履行分项工程目标管理责任书，指导监督乙方在施工过程中质量，工期，安全，文明施工等方面工作。甲方提出限期整改要求，乙方须按期完成，若整改措施不力达不到规定要求，甲方有权安排其它劳务队伍进行整改，乙方不得干涉，所发生的费用，将按同期标准150％扣除乙方劳务费并且将按照整改情况进行处罚。

3.1.1.4甲方将委派        同志，为本协议的联系人。

3.1.1.5甲方配合乙方做好分项工程的验收及资料整理归档.

3.1.2 乙方责任：

3.1.2.1进场材料各项性能应达到国家标准、企业标准和图纸设计及甲方要求。及时提供各种原材料的产品合格证、检测报告和所有的施工资料，进场前一周将施工组织设计报甲方审批，完成施工前所有的施工及资料等准备工作。负责各种原材料及工程的试验、检测工作并承担相应费用。施工结束后交两套完整的竣工资料给甲方，方可进行竣工结算。

3.1.2.2负责对进场人员的安全，质量，工期和项目部及组织施工等相关规定进行交底。

3.1.2.3为保证工程实施乙方提供的人员，要有一定技术素质，听从甲方管理，同时保证满足施工需求人员数量，在工程施工中不得任意调换人员。

3.1.2.4乙方应根据国家和行业相关规定要求，确保工程质量及安全，每道工序施工完成后，报监理验收合格后再进行下一道工序施工，严格按目标管理责任书工期施工，确保工程进度在目标管理责任书工期内完成，不影响甲方脚手架拆除，否侧乙方将承担由此而造成责任及承担相应的经济损失。

3.1.2.5负责提供的劳务人员，需符合六安市劳动用工政策规定，且无高血压，心脏病等疾病。应有暂住证明、婚育证明，年龄在18-50周岁，具有身份证的合法公民，杜绝年老体弱，童工到项目部，做好劳务人员的工资发放管理工作，并且造表本人签字留存，备查。

3.1.2.6乙方人员须遵守甲方的各项管理，服从管理人员正确合理指挥调配，如不服从，每次将给劳务队伍罚款  500  元，直至清退出场，造成损失由乙方负责。

3.1.2.7对甲方提供的材料，有权参与验收数量和质量是否符合施工要求，并提出合理要求，劳务队伍自带的材料，按照项目部的管理办法办理好进出交接工作。

3.1.2.8双方本着搞好配合的原则，乙方指定        为乙方现场施工协调人。负责协调配合对现场劳务队伍的管理工作。

3.1.2.9乙方负责分项工程的验收工作，编制完整的分项工程内业资料，移交给甲方。

3.2  安全要求

3.2.1具有相应的的施工资质；

3.2.2 安全生产许可证；

3.2.3 管理人员持有效的“三类”人员证件；

3.2.4 特种作业人员持有效证件，持证上岗率100%；

3.2.5 所有进场人员必须进行安全教育；

3.2.6 制定安全施工组织设计，编制工程范围内的安全施工方案和安全技术方案，并在施工中落实安全措施；

3.2.7 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

3.2.8 安全生产无事故，由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失及相关责任。

3.2.10 所有人员进入现场必须正确佩戴安全帽等劳保用品，否则处以   100   元以上的罚款。

3.2.11 使用的机械、机具、设备等必须经验收合格，严禁机具设备带病作业，否则处以   1000   元以上的罚款。

3.2.12 严禁从楼上向下抛物，否则处以   1000   元以上的罚款，并承担由此而造成的一切后果。

3.2.13 外架、安全通道、电气设备边严禁堆放任何材料，否则处以  1000    元以上的罚款。

3.2.14 严禁使用18岁以下，60岁以上及患有疾病的人员。

3.2.15 乙方对甲方、监理或业主单位提出的安全隐患必须及时整改，否则处以   1000   元以上的罚款。

3.2.16 有乙方原因发生的任何安全事故，有乙方承担所有责任。

3.2.17 乙方必须服从甲方的统一管理。

3.3  文明施工

3.3.1 乙方现场文明管理必须满足甲方的文明管理目标。积极配合甲方的各项文明创建工作。

3.3.2 乙方承包的工作范围内，每天施工完毕，应做到工作面工完场清料尽，场容要达到标准化工地，对职工食堂，宿舍专人管理，保持食堂宿舍干净整洁文明。

3.3.3 乙方在抢工期保质保量完成任务的前提下，分项工程要达到标准化或示范工地验收标准要求。若影响工地达标，一切损失均有乙方承担，同时甲方发现乙方未按文明施工要求，按     元对每处进行罚款。

3.3.4 材料进场必须登记，材料出门必须有出门证。无证出门视为偷盗，扣留货物并处以   1000   元以上的罚款。

3.3.5 乙方进入施工现场的工作人员着装必须统一，便于与甲方人员以及其它乙方单位人员区分，统一管理。

3.3.6 不得打架斗殴和聚众闹事，否侧承担一切经济损失及法律责任，并处以   2000   元以上的罚款。

3.3.7 严禁在施工现场、生活区赌博，否侧承担由此而带来的一切后果及责任。

3.3.8 不得擅自在施工现场住宿。

3.3.9 建筑垃圾按指定地点堆放，严禁乱扔，否则已经发现处以   1000   元以上的罚款。

3.3.10  未经允许严禁使用甲方单位或其它单位的材料，否则已经发现作偷盗处理，除按价赔偿外，另予以  1000    元以上的罚款。

3.3.11 不准用公物制作私人用具，严禁偷盗工地建筑材料和施工工具、设备等行为发生，凡有以上情况出现造成相关单位财产损失的，除按价赔偿外，另予以   1000   元以上的罚款。

3.3.12 因乙方原因，导致甲方受到公司、环境、安全、市容等职能部门批评、处罚，由乙方单位承担一切损失，并处以  1000   元以上的罚款。

3.4 违约责任

3.4.1 甲方违约本协议发生的一切责任后果甲方负责。

3.4.2 乙方违约本协议发生的一切责任后果乙方负责。

3.4.3 由于乙方管理不到位，施工实力不具备或不服从甲方管理，造成一定的负面影响或损失，在全公司范围内三年以内不得承接其他新的任务。

3.5 其它

3.5.1有关本目标管理责任书的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。协商不成，依法向叶集区人民法院提出诉讼。

3.5.2 本协议自签字后生效至全部工作内容完成工程款结清后失效，本协议未尽事宜双方协商签订补充条款，本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：                             乙方：

代表人：                           代表人：

日期：                               日 期：