- 安徽兴叶工程建设有限公司各部室用品采购及部分装修项目

比 选 文 件

采购单位：安徽兴叶工程建设有限公司

代理机构：国信招标集团股份有限公司

二〇二三年四月

目录

第一章 比选公告	2

第二章 供应商须知	4

第三章 合同	6

第四章 技术要求	6

第五章 响应文件格式	14

第六章 评审标准和方法	23

# 第一章 比选公告

安徽兴叶工程建设有限公司现对各部室用品采购及部分装修项目进行比选，现满足条件的供应商可报名参加本项目比选。

- 一、项目名称：安徽兴叶工程建设有限公司各部室用品采购及部分装修项目

- 二、项目编号：GXCZ-C-23220026

三、项目预算：38万元

四、项目概况：安徽兴叶工程建设有限公司拟对公司各部室采购办公用品及部分装修，具体采购内容详见本项目技术要求。

五、工期：15日历天

六、比选范围：详见比选文件。

- 七、供应商资格要求：

- 1、在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格。

- 2、供应商具有有效的营业执照（营业执照应包括采购内容的相关经营范围）。

- 3、供应商应属于安徽兴叶工程建设有限公司单位机构库中。

- 4、本项目不接受联合体比选。

- 八、报名及比选文件发售办法

请投标供应于2023年4月20日至2023年4月24日（每日9:00-11:30，13:30-17:00，周六、周日及法定节假日除外），持单位营业执照、法人代表证明、法人代表授权及被授权人的有效身份证明复印件（加盖公章），至国信招标集团股份有限公司安徽分公司获取比选文件；或通过电子邮件形式将报名材料及标书费（付款记录）扫描件发至代理公司邮箱，工作人员将资料审核完成后发送比选文件【如需开具标书费发票，请邮箱备注】。

比选文件售价：人民币500元（/包），售后不退。

标书费收款信息：

户  名: 国信招标集团股份有限公司安徽分公司

开户行：中信银行合肥望江西路支行

账  号：8112 3010 11400 496683

行  号：302361032618

九、响应文件提交的时间及地点：2023年4月25日15：00分（北京时间）。应在此之前将密封的响应文件递交至：六安市叶集区南海嘉苑S3#楼安徽兴叶工程建设有限公司4楼会议室，逾期送达的响应文件无效，将被拒绝接收。

- 十、联系方式

采购人：安徽兴叶工程建设有限公司

联系人：汪先生

联系电话：18119801325

地址：六安市叶集区南海嘉苑S3#楼安徽兴叶工程建设有限公司

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

联系人：田工

联系电话：0551-63616572-615、18855191604

邮箱：452768962@qq.com

地址：合肥市黄山路665号汇峰大厦24楼东侧

- 第二章 供应商须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 安徽兴叶工程建设有限公司 |
| 2 | 项目概况 | 见“第四章技术要求” |
| 3 | 比选范围 | 见“第四章技术要求” |
| 4 | 供应商资格条件 | 见“比选公告” |
| 5 | 比选有效期 | 从递交响应文件截止之日算起90日历天 |
| 6 | 比选保证金 | 无 |
| 7 | 装订要求 | 应装订成册，不得采用活页方式 |
| 8 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： （项目名称） 包响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称： |
| 9 | 比选小组成员 | 三人以上单数组成。 |
| 10 | 确定成交供应商方式 | □采购人 采购人授权比选小组 |
| 11 | 响应文件份数 | 响应文件为三份（一正二副），电子文档壹份 |
| 12 | 响应文件递交地点及响应文件递交截止时间 | 响应文件递交地点：请于2023年4月25日15：00分（北京时间）前递交至六安市叶集区南海嘉苑S3#楼安徽兴叶工程建设有限公司； 响应文件递交截止时间：2023年4月25日15：00分（北京时间）。 |
| 13 | 评审方法及标准 | 详见第六章“评审标准和方法”。 |
| 14 | 最高投标限价 | 38万元，供应商报价不得高于此限价，否则报价无效。 |
| 15 | 工期 | 15日历天 |
| 16 | 付款方式 | 完成供货、安装、调试并通过采购人验收后支付至实际合同价款的97%，剩余3%待质保期结束后进行返还。 |
| 17 | 其他 | 1.供应商递交响应文件后，由采购人组建的评审专家进行评审，比选结果采购人将以公告形式发布。 2.供应商在响应报价中需充分考虑采购代理服务费、专家评审费，成交供应商须向采购代理机构交纳代理服务费5000元，专家评审费（暂定为0.2万元，具体以实际支付金额为准），由成交供应商在领取成交通知书时另行支付。供应商在报价时综合考虑上述费用，不单独列项。相关费用包含在投标总价，成交单位在领取成交通知书前支付。 |

# 第三章 合同

（本合同供参考，未尽事项可由甲乙双方协商拟定）

安徽兴叶工程建设有限公司各部室用品采购及部分装修项目合同

买  方：                                   电话：

卖  方：                                  电话：

买方通过比选采购方式，经比选小组的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、项目名称及内容

本合同项目名称和内容同比选文件规定。

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1) 比选文件及答疑、更正公告；

(2) 比选文件标准文本中的“合同条款”；

(3) 中标或成交公告；

(4) 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

(5) 双方另行签订的补充协议。

三、合同金额

本合同的总金额为          元(人民币大写：        )。

四、服务期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内完成合同规定的货物内容，由买方进行验收。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关货物标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时须邀请服务对象参与并出具意见，验收结果于验收结束之日起5个工作日内向社会公告。

- 验收内容

- 1、设备进场验收：验收过程中发现所供设备与合同约定不符或有质量、技术等问题，卖方应负责按照验收小组的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

- 2、项目整体验收：项目安装试运行完毕后，须通过验收小组验收。项目均须严格遵照国家规定及合同约定进行验收、评定质量等级，办理验收手续，归入项目技术档案，不合格的项目不能验收和支付使用。

（四）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

六、付款方式

付款方式：完成供货、安装、调试并通过采购人验收后支付至实际合同价款的97%，剩余3%待质保期结束后进行返还。

七、售后服务

（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起       个月。

（二）根据买方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现货物的质量或性能与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后     天内免费维修或更换有缺陷的部分。

八、违约责任

（一）卖方服务期限超过合同约定服务期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的     %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方服务期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的货物，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的货物，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方履约不符合合同约定的标准，卖方必须重新提供符合合同约定标准的产品及服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合合同约定标准的产品及服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

十、合同签订地点

本合同在                   签订。

十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照比选文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向                     人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买    方：                           卖    方：

单位盖章：                           单位盖章：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日    期：                           日    期：

# 第四章 技术要求

- 一、项目概况：安徽兴叶工程建设有限公司采购各部室用品及部分装修，预算金额38万元。

二、比选范围：详见下表

| 序号 | 名称 | 简单描述 | 单位 | 实际采购清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 |  |
| 一 | 公室电器及家具、装修清单 |  |  |  |  |
| 1 | 笔记本电脑 | i5 15.6英寸512GB | 台 | 3.00 |  |
| 2 | 台式电脑 | 12代8G 1T+256G SSD | 台 | 5.00 |  |
| 3 | 空调 | 挂式空调2匹3级KFR-50GW | 个 | 2.00 |  |
| 4 | 挂式空调 | 挂式空调1.5匹3级KFR-35GW | 台 | 5.00 |  |
| 5 | 柜式空调 | 2匹3级KFR-72LW | 台 | 2.00 |  |
| 6 | 铜管 | 空调铜管加长 | 米 | 155.00 |  |
| 7 | 空调支架 | 室外机支架 | 套 | 3.00 |  |
| 8 | 电源开关 | 50挂机总开关 | 个 | 2.00 |  |
| 9 | 投影仪 | 100寸16:9画框幕6里米边框 | 套 | 1.00 |  |
| 10 | 彩色打印机 | （DZ）676彩色打印机 | 台 | 1.00 |  |
| 11 | 打印机 | （DZ）136W黑白打印及复印一体机 | 台 | 4.00 |  |
| 12 | 档案室档案架 | 规格1600*350*1500mm（五层） | 个 | 5.00 |  |
| 13 | 会议室桌椅 | 规格5500×1500×760mm条形，实木桌子，配20个椅子 | 套 | 1.00 |  |
| 14 | 档案柜（1800×850×390） | 钢制铁皮档案柜 | 只 | 5.00 |  |
| 15 | 综合办公室桌、椅（1400×700×750） | 每个办公室放置办公桌二个、办公椅二个 | 套 | 5.00 |  |
| 16 | 大班台(1800×750×800) | 大班台含座椅 | 套 | 2.00 |  |
| 17 | 大班台(2200×750×800) | 大班台含座椅 | 套 | 1.00 |  |
| 18 | 董事长、总经理办公室沙发 | 3人沙发一个、1人沙发一个、茶几一个 | 套 | 4.00 |  |
| 19 | 董事长、总经理办公室书柜 | 木质书柜五门 | 套 | 4.00 |  |
| 20 | 衣架 | 木质挂衣架 | 个 | 4.00 |  |
| 21 | 茶台800*400 | 2门木质茶台 | 个 | 8.00 |  |
| 22 | 茶台1200*400 | 3门木质茶台 | 个 | 1.00 |  |
| 23 | 打印机柜子 | 600*600两门打印机柜 | 个 | 3.00 |  |
| 24 | 监控 | 含现场监控系统一套用及二个摄像头 | 项 | 1.00 |  |
| 25 | 网络 | 办公室、会议室网络步线、调试 | 间 | 9.00 |  |
| 26 | 麦克风 | 无线麦克风 | 个 | 1.00 |  |
| 27 | 照明、插座维修调试 | 室内照明、维修、更换、调试 | 项 | 1.00 |  |
| 28 | 空调步线 | 室内办公室空调步线 | 处 | 10.00 |  |
| 29 | 窗户换玻璃 | 12mm+12mm中空磨砂玻璃更换 | m2 | 5.79 |  |
| 30 | 门锁 | 成品木门锁 | 把 | 9.00 |  |
| 31 | 墙面修复 | 室内墙面铲除、修复、刷涂料 | m2 | 607.00 |  |
| 32 | 电梯门槛石修复 | 电梯门前修复 | 处 | 1.00 |  |
| 33 | 窗帘 | 窗户伸缩折叠帘 | m2 | 92.00 |  |
| 34 | 水管包封 | 上、下、消防水管用石膏板包封 | m2 | 52.00 |  |
| 35 | 室内卫生清理 | 4楼一层卫生清理 | m2 | 760.00 |  |
| 36 | 成套洗脸台 | 男卫生间洗脸台含水龙头 | 套 | 2.00 |  |
| 37 | 拖把池 | 过道处拖把池及水龙头 | 套 | 1.00 |  |
| 38 | 换气扇 | 男、女卫生间换气扇 | 套 | 4.00 |  |
| 39 | 开孔 | 83mm砼孔洞 | 个 | 4.00 |  |
| 40 | 200mm*300mm排风管 | 1.7米排风管 | m | 6.80 |  |
| 41 | 配电柜封堵 | 配电箱封堵 | 个 | 1.00 |  |
| 42 | 两个雨棚 | 咖啡色铝合金雨棚2600*1500*1700 | m2 | 8.84 |  |
| 43 | 铝合金窗户纱网 | 咖啡色铝合金纱网 | 个 | 20.00 |  |
| 44 | 搬家 | 原司法局办公用品集中堆放、兴叶公司办公用品搬离 | 工日 | 6.00 |  |
| 45 | 安徽兴叶工程建设有限公司LED发光字 | LED发光字1.4平方 1.4平方*12个烤漆铁皮字 | m2 | 23.52 |  |
| 46 | 公司名称LED字电源 | 公司名称LED字电源配线连接 | 项 | 1.00 |  |
| 二 | 办公室广告及标语 |  |  |  |  |
| 1 | 软膜灯箱 | 3米*1.2米 | m2 | 3.60 |  |
| 2 | 铝塑板广告牌 | 正面8.5*1.2 上口反水40 下口反水30 8.5*1.9=16.15 | m2 | 16.15 |  |
| 3 | 钛金包边广告牌 | 4*4钛金包边 | m | 19.40 |  |
| 4 | 安徽兴叶工程建设有限公司不锈钢LED发光字 | LED发光字0.9平方 0.9平方*12个字 | m2 | 10.80 |  |
| 5 | 安徽兴叶工程建设有限公司安徽开源路桥有限责任公司不锈钢LED发光字 | LED发光字0.55平方*24个字 0.55*24 | m2 | 13.20 |  |
| 6 | Ionggo不锈钢发光字 | LED发光字1米*1米 | m2 | 1.00 |  |
| 7 | 背景墙高光PVC板 开源路桥4个字+Ionggo | 0.5平方*6个字 0.5*6 | m2 | 3.00 |  |
| 8 | 背景墙高光PVC板 上下求索、激情跨越 | 0.35平方*8个字 0.35*8 | m2 | 2.80 |  |
| 9 | 门腰线 | 0.8*1.6 | 条 | 8.00 |  |
| 10 | 定时器 | 时间定时器 | 个 | 1.00 |  |
| 三 | 国投楼下办公室装修 |  |  |  |  |
| 1 | 切割过道门 | 切割2.1米*0.9米过道门 | 项 | 1.00 | 切割门、门头梁、抹灰、垃圾清运 |
| 2 | 踢脚线 | 原踢脚线拆除、涂料清理 | 项 | 1.00 | 踢脚线拆除、墙面涂料铲除 |
| 3 | 墙角贴瓷砖 | 贴踢脚线、门槛石及材料费 | 项 | 1.00 | 踢脚线、门槛石及水泥、黄沙 |
| 4 | 地板砖美缝 | 美缝剂、垃圾清理、美缝 | 项 | 1.00 | 美缝剂、人工 |
| 5 | 内墙涂料 | 内墙铲除、刮白腻子粉，刷涂料 | m2 | 291.00 |  |
| 6 | 过道门包边 | 不锈钢金色包边2.1*0.8 | m | 5.00 |  |
| 7 | 下水管包边 | 消防管、污水管、雨水管共计3处*3.2米 | m | 9.60 |  |
| 8 | 办公室隔断 | 财务室、会议室钢化玻璃隔断3.15*3.8*2 | m2 | 23.94 |  |
| 9 | 玻璃包边 | 隔断玻璃不锈钢钛金包边83.4米 | m | 83.40 |  |
| 10 | 会议室壁柜 | 墙体壁柜1.5米*0.9米 | 项 | 1.00 |  |
| 11 | 水电材料 | 插座、照明线BV2.5电线 | m | 1185.00 |  |
| 12 | 水电改造 | 室内水电改造、消防管拆除 | 工时 | 35.00 |  |
| 13 | 卫生清理 | 垃圾清运、保洁 | 次 | 2.00 |  |
| 14 | 地板砖抛光 | 室内地板砖抛光打磨 | 项 | 1.00 |  |
| 15 | 会议室桌椅 | 规格3000×1500×760mm条形，实木桌子，配10个椅子 | 套 | 1.00 |  |
| 16 | 档案柜（1800×850×390） | 钢制铁皮档案柜 | 只 | 1.00 |  |
| 17 | 拼装办公桌 | 简易拼装1400*700*750桌、椅 | 套 | 4.00 |  |
| 18 | 大班台(1800×750×800) | 大班台含座椅 | 套 | 1.00 |  |
| 19 | 茶台800*400 | 2门木质茶台 | 个 | 1.00 |  |
| 20 | 打印机柜子 | 600*600两门打印机柜 | 个 | 2.00 |  |
| 21 | 玻璃贴膜 | 玻璃门贴膜、贴字 | 套 | 1.00 |  |
| 22 | 柜式空调 | 2匹3级KFR-72LW | 台 | 1.00 |  |
| 23 | 打印机 | 柯尼卡美能达多功能打印机 | 台 | 1.00 |  |

- 三、计划工期：15日历天

- 四、其他要求：本项目不允许出现负偏离。

# 第五章 响应文件格式

封面

（项目名称）                  比选

响  应  文  件

项目名称：

供 应 商：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 一、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系     （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托     （单位名称）的   （姓名）  为我公司法定代表人授权代理人，签署     （业主单位）    的      （项目名称）          的比选活动。代理人在评比、合同谈判过程中所签章的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

供应商名称（全称、盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：       年     月     日

### 二、比选书

致：   {供应商名称}

1.根据贵方           项目的比选公告，遵照有关规定，经踏勘现场和全面研究上述比选文件及补充文件后，我方愿承担本项目的全部责任和义务。

2.我方已详细审核并全部接受全部比选文件，包括补充文件（如果有）及有关附件。

3.一旦我方中选，我方保证按规定的施工进度要求完成全部工作。

4.我方同意所提交的响应文件在规定的比选有效期 90  内有效，在此期间内如果中选，我方按受此约束。

5.工期为    日历天。

6.除非另外达成协议并生效，你方的签约通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商名称（全称、盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

日期：          年      月     日

### 三、报价函

| 项目编号及比选项目名称 | 项目编号： 比选项目名称： |
| --- | --- |
| 响应文件总价 | 大写： 小写： |
| 其他声明（如有） |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字或盖人名章)：

日期：

- 四、分项报价表

- （格式自拟）

### 五、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：

### 六、项目主要人员资历表

- 拟在本合同任职的主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同担任职务 |  |
| 工 作 经 历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过施工的项目名称、类别及规模 |  |  | 担任何职 | 备 注 |

供应商名称（公章）：

日期：

### 注：须提供相应人员资格证书复印件。

### 七、营业执照等复印件（格式自拟）

注:营业执照等相关证书提供复印件。

八、实施方案

供应商根据第四章技术要求自行拟定施工方案。

# 第六章 评审标准和方法

一、总 则

1、 评审委员会依据比选文件中的标准、办法对响应文件进行评比，任何其他的外部证据均不得作为评比的依据。

2、按本办法评比，首先进行资格审查，审查通过后进行符合性审查，最后报价评比【采取最低价优先法，既投标报价最低者即为签约候选人】。

3、本项目推选一名供应商为签约候选人。

二、评审标准及说明

- 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |
| 3 | 供应商资质 | 具有有效的营业执照； |  |
| 4 | - 供应商资格要求 | 满足比选文件（公告）要求。 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 按比选文件格式要求加盖了供应商公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字或加盖人名章。 |  |
|  | 报价 | 供应商报价是固定价且未超过预算金额（比选文件有最高限价的，报价未超过最高限价）； |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益； 弄虚作假、相互串通的情形见附注 |  |
|  | 其他无效情形 | 无法律、法规和比选文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足比选文件要求的； |  |
|  | 响应文件装订方式 | 符合比选文件要求； |  |
|  | 响应文件格式 | 响应文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰； |  |
|  | 工期 | 满足比选文件要求； |  |
|  | 付款方式 | 比选文件不允许偏差时，响应文件无负偏差； |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：

1、符合比选文件要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、进行符合性审查过程中，比选小组成员意见不同时，按少数服从多数的原则确定。

3、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

4、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。